Caso: Sistema de Gestión para Biblioteca Municipal "BiblioCity"

La Biblioteca Municipal "BiblioCity" lleva 20 años operando con registros en papel y hojas de cálculo. Con el crecimiento del número de usuarios y el volumen de libros, han decidido implementar un sistema web de gestión.

Problemas detectados en reunión con stakeholders:

- Gestión de Libros: Registro con ISBN único, título, autor, categoría, número de ejemplares disponibles. No permitir eliminar un libro que tenga préstamos activos.

- Gestión de Usuarios/Socios: Datos personales con identificación única. Un socio con préstamos activos no puede darse de baja.

- Gestión de Préstamos: Fecha de préstamo, fecha de devolución estimada, estado (ACTIVO, DEVUELTO, VENCIDO). Un socio no puede tener más de 3 préstamos activos simultáneamente. No se puede prestar un libro si no hay ejemplares disponibles.

- Gestión de Multas: Si un préstamo es devuelto después de la fecha estimada, se genera automáticamente una multa. Un socio con multas pendientes no puede realizar nuevos préstamos.

- El administrador debe visualizar: libros más prestados y socios con multas pendientes.

El cliente requiere de forma urgente el módulo de Préstamos.

PRODUCT BACKLOG

| ID | COMO | QUIERO | PARA | PRIORIDAD | SPRINT | CRITERIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU – 001 | Administrador | Registrar libros | Gestionar inventario | Alta | 1 | El ISBN debe ser único |
| HU – 002 | Administrador | Registrar socios | Gestión de usuarios | Alta | 1 | La identificación debe ser única |
| HU – 003 | Administrador | Registro de prestamos | Gestión de prestamos | Muy alta | 1 | Deben existir max 3 préstamos activos. Validar que el socio no tenga multas pendientes. |
| HU – 004 | Sistema | Validar disponibilidad de libros | Evitar errores | Alta | 1 | Debe existir en inventario mayor de cero |
| HU – 005 | Sistema | Generar multas automáticamente | Control financiero | Alta | 2 | Generar multa si la fecha actual es mayor a la fecha de devolución estimada |
| HU – 006 | Administrador | Restringir eliminación de libros | Mantener integridad | Alta | 2 | No eliminar con préstamos |
| HU – 007 | Administrador | Restringir baja de socios | Mantener historial | Alta | 2 | No permitir eliminar socios con prestamos |
| HU – 008 | Administrador | Ver dashboard | Control del sistema | Media | 3 | Reporte de libros mas prestados y socios con multas |
| HU – 009 | Sistema | Validar multas pendientes | Evitar incumplimientos | Alta | 2 | No prestar si el cliente tiene multas |

Se prioriza el módulo de préstamos debido a que es el núcleo del sistema y fue solicitado como urgente por el cliente. Posteriormente se incluyen validaciones y restricciones para garantizar la integridad del sistema, y finalmente funcionalidades de reporte.

ARQUITECTURA

Arquitectura N-Capas: Se selecciona la arquitectura N-Capas debido a que permite separar las responsabilidades del sistema en capas independientes, facilitando la mantenibilidad, escalabilidad y control de las reglas de negocio.

Se aplica el principio de inversión de dependencias mediante el uso de interfaces en la capa de Repository y la inyección de dependencias de Spring, lo que desacopla la lógica de negocio de la implementación persistente

Capas:

Controller: Peticiones de usuario métodos API REST

Service: Reglas del negocio

Repository: Acceso a la base de datos

Entity: Modelo de los datos

DTO: Comunición hacioa los datos

Exception: Manejo de errores

Config: Configuraciones, Seguridades del sistema

TECNOLOGÍA:

Se selecciona Java con Spring Boot por su robustez, tipado fuerte y facilidad para implementar arquitecturas multicapa. PostgreSQL se utiliza por su capacidad de garantizar integridad referencial y manejo eficiente de transacciones.

MODELO DE BASE DE DATOS:

El modelo físico se implementa mediante JPA (Code First), donde las entidades generan automáticamente las tablas en PostgreSQL.

Tablas:

Tabla: libro

id (PK)

isbn (UNIQUE)

titulo

autor

categoria

ejemplares_disponibles

estado(Activo/Inactivo)

Tabla: socio

id (PK)

identificacion (UNIQUE)

nombres

apellidos

estado(Activo/Inactivo)

Tabla: prestamo

id (PK)

socio_id (FK)

libro_id (FK)

fecha_prestamo

fecha_devolucion_estimada

fecha_devolucion_real

estado

UNIQUE(socio_id, libro_id, estado ACTIVO)

Tabla: multa

id (PK)

prestamo_id (FK)

monto

estado (PENDIENTE, PAGADA)

Relaciones

- Socio → Préstamo (1:N)

- Libro → Préstamo (1:N)

- Préstamo → Multa (1:1)

Restricciones

- ISBN único

- Identificación única

- No duplicar préstamos

- Integridad referencial